重庆市交通职业学校

日常维修外包项目

公开竞争性比选文件

项目名称：重庆市交通职业学校日常维修外包项目

比选人：重庆市交通职业学校

2025年12月

目录

第一章 比选公告	5

一、项目概况	5

二、服务内容	5

三、服务要求与标准	5

（一）服务质量标准	5

（二）响应时间要求	5

（三）服务人员要求	6

（四）质量保修责任	6

（五）服务质量承诺	6

（六）其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。	6

四、比选商务需求	6

（一）服务时间	6

（二）服务地点	6

（三）报价要求与有效报价区间	6

（四）投标注意事项	7

五、比选有关说明	7

（一）比选文件的获取	7

（二）开标地点	8

（三）递交比选文件截止时间	8

（四）开标时间	8

（五）其他规定	8

六、比选相关费用	8

七、投标人资格要求	8

八、投标	9

（一）比选文件答疑	9

（二）投标文件的份数和签署	10

九、投标无效	10

十、终止比选条款	10

十一、评标和中标	11

（一）评标方法	11

（二）评审与得分	11

（三）推荐中标候选人名单	11

（四）中标人及中标通知书	11

十二、签订合同	12

十三、维修流程	12

（一）维修申报	12

（二）维修受理与勘查	12

（三）维修审批和任务下达	12

（四）维修过程管理	12

（五）维修验收	13

十四、项目造价审核与费用结算	13

（一）项目造价审核依据	13

（二）造价审核	14

（三）费用结算	14

（四）付款方式	14

十五、安全责任与保险	14

十六、联系方式	15

十七、廉政约定	15

第二章 资格审查条件	16

第三章 评标方法（综合评估法）	17

1.评标方法	17

2.综合评审表	18

第四章 投标文件格式要求	20

目录	22

一、投标函	23

二、资格审查资料	24

（一）法定代表人身份证明或授权委托书	24

1.法定代表人身份证明	24

2.授权委托书	25

（二）投标人营业执照复印件	26

（三） 资质证明	27

（四） 经营管理	28

（五） 信誉查询结果证明材料和信誉承诺书	29

三、 其他文件（按照评审标准要求提供相关资料）	31

第一章 比选公告

本比选项目经重庆市交通职业学校2025年第10次理事会决策通过进行比选，本项目比选人为：重庆市交通职业学校；该项目现已具备比选条件，现采用公开竞争性比选的方式进行比选。

一、项目概况

1.项目名称：重庆市交通职业学校日常维修外包项目

2.项目概况：项目位于重庆市璧山区璧渝路329号（重庆市交通职业学校校区）。

3.工作量预估：根据学校历史数据，预估2026年度维修服务费用总额为人民币50万元（具体以实际发生为准），作为本次比选预算参考。

二、服务内容

校内建筑物主体结构维修、水电设施维修维护、门窗、锁具维修更换、墙面、地面、天花板修补、小型改造项目、疏通项目、其他日常维修项目、计时工等。

三、服务要求与标准

（一）服务质量标准

1.符合国家、行业相关技术标准规范。

2.维修材料符合国家相关质量标准。

3.维修工艺规范，符合安全要求。

4.维修后设施设备恢复完好使用状态。

（二）响应时间要求

1.紧急维修：接到通知后10分钟内响应，30分钟内到达现场。

2.一般维修：接到通知后30分钟内响应，24小时内处理。

3.计划性维修：按双方约定时间执行。

（三）服务人员要求

1.常驻或就近配备维修团队。

2.技术人员持证上岗。

3.定期参加安全培训。

4.统一着装，佩戴工作标识。

（四）质量保修责任

乙方对完成的每一项维修工作承担质量保修责任，保修期自该单项维修项目验收合格之日起计算，为期一年。在保修期内，因维修材料或施工质量导致的任何问题，乙方应在接到甲方通知后按本合同约定的响应时间免费进行修复。

（五）服务质量承诺

投标人必须在比选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章服务要求与标准的要求，否则为无效投标。

（六）其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

四、比选商务需求

（一）服务时间

本次比选日常维修外包项目的合同期限为1年，从签订合同日期算起。

（二）服务地点

重庆市璧山区璧渝路329号（重庆市交通职业学校）。

（三）报价要求与有效报价区间

1.报价范围及有效报价区间

本次比选采用造价审核“结算比例”报价方式。结算比例的有效区间为80.00%（含本数）至100.00%（含本数）。投标人所报结算比例不得低于80.00%或高于100.00%，否则其投标将被视为无效。

2.报价方式与要求

1）报价形式：投标人须以“结算比例”进行报价，即报出愿意接受的最终结算金额占项目审定造价的比例（%）。

2）有效报价区间：结算比例a的有效取值范围为80.00%≤a≤100.00%。

3）报价精度与处理规则：

- 报价应精确至小数点后两位，第三位及以后数字无效；

- 报价在有效区间内且格式正确（如92.45%、92.40%、92.00%）视为有效；

- 报价低于80.00%或高于100.00%的，均作无效投标处理。

4）报价涵盖范围：

- 投标报价应包含为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于直接费、间接费、利润、安全文明施工费、各类措施费、税金、风险费及合同明示或暗示的所有责任、义务和费用；

- 除合同另有明确规定外，比选人不再支付任何其他费用。

（四）投标注意事项

请各投标人严格依据本文件及相关法律法规自主报价，确保报价的准确性、完整性及合规性。报价的填写错误或遗漏导致的任何风险与损失，均由投标人自行承担。

五、比选有关说明

（一）比选文件的获取

1.公开竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，请于公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900）或重庆市交通职业学校官网（https://www.cqjtedu.com/）上发布的本项目比选公告中自行下载。无论投标人是否下载，均视为已知晓比选文件的全部内容和有关事宜。

2.比选公告及结果公示将在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900）和重庆市交通职业学校官网（https://www.cqjtedu.com/）上同时发布。

（二）开标地点

重庆市交通职业学校综合办公楼512室。

（三）递交比选文件截止时间

比选文件必须于2026年1月5日上午10:00（北京时间）前，递交至重庆市交通职业学校综合办公楼515室，逾期送达的、未送达指定地点的、未按文件要求密封的比选文件，比选人不予受理。

（四）开标时间

2026年1月5日北京时间10:10时。

（五）其他规定

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时投标。

2.超过比选截止时间递交的比选文件，恕不接收。

3.本项目不接受联合体投标。

六、比选相关费用

参与比选的投标人应承担其编制比选文件与递交比选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

七、投标人资格要求

1.投标人应具有独立的法人资格，有效的营业执照，须提供复印件并加盖投标人公章。

2.投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质，且具有有效安全生产许可证。须提供有效复印件或扫描件，加盖投标人公章。

3.具有良好的商业信誉，在近三年内在经营活动中无重大违法记录。投标人须提供以下网页截图（查询日期须在本公告发布之日后）：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信名单的查询结果截图；

2）信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人的查询结果截图；

3）上述截图须加盖投标人公章，未按要求提供或经核实存在失信记录的，其申请将被拒绝。

4.投标人出具处于正常营业状况并未有被责令停业、取消投标资格、财产被冻结以及投标人未处于破产状态，近三年无重大安全质量事故及违法违规记录的承诺书。

5.投标人经营管理规范，提供2024年的财务审计报告或财务报表、2025年11月单位社保缴纳证明（复印件加盖投标人公章）。

注：比选人在合同签订前均有权对投标人提供的上述相关证明材料进行核实，若发现资料存在弄虚作假，比选人有权终止合同，取消投标人中标资格，并按照相关法律法规处理，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

八、投标

（一）比选文件答疑

投标人如对比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间两个工作日前向比选人要求澄清，比选人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意比选文件。一经进入比选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（二）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在投标文件正本中，投标文件按[第四章]投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（三）投标文件的递交

投标文件须进行密封和标记。投标文件的正本、副本、均采用同一文件袋密封，信封上注明项目名称、投标人名称，信封的封口应加盖投标人公章或法人授权代表签字。

九、投标无效

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为投标无效：

1.投标文件未按比选文件要求签署、盖章；

2.不具备比选文件中规定的资格或符合性要求的；

3.投标人的投标文件内容与比选项目要求有严重背离（或负偏离）的；

4.报价超出比选文件中规定的有效报价区间的；

5.投标文件含有比选人不能接受的附加条件的；

6.投标文件的内容出现涂改痕迹或除签名外，未按比选文件规定采用电脑打印的；

7.资格文件内容复印不清楚，比选人无法确认其内容，投标人又未按比选文件要求携带原件备查的；

8.法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

十、终止比选条款

出现以下情况之一的，比选人有权终止比选：

1.符合专业条件的投标人或者对比选文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响比选公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，比选任务取消的。

十一、评标和中标

（一）评标方法

本项目采用“综合评估法”进行评标。“综合评估法”是指投标文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评审与得分

按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务服务的评审和打分。具体做法是：评标小组各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正；复核后，评标小组汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（三）推荐中标候选人名单

按评审得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按结算比例由低到高顺序排列。得分且结算比例相同的按技术服务部分优劣由高到低排序。

（四）中标人及中标通知书

1.比选人根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标候选人。

2.比选人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。

3.中标候选人公示期满后，比选人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

十二、签订合同

1.比选人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订合同。

2.比选文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如中标人放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，比选人将按照相关法律法规处理，并选择排名第二的中标候选人为中标人。

4.比选人不得向中标人提出超出比选文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离比选确定的合同文本以外的要求等实质性内容的协议。

十三、维修流程

（一）维修申报

比选人发现设施设备故障或安全隐患时，应及时向中标人维修申报。

（二）维修受理与勘查

中标人接到报修后，应及时登记，并根据故障描述初步判断紧急程度。对于一般性报修，中标人应在双方约定的响应时间内(例如30分钟内)派员或安排维修人员到现场勘查，核实故障请况，初步判断维修方案和预估费用。对于紧急报修，应立即派员前往现场处理或勘查。

（三）维修审批和任务下达

比选人按照内部管理流程完成审批后，向中标人下达维修任务，开具维修任务单。任务单应明确维修内容、地点、质量要求、完成时限、安全注意事项等。

（四）维修过程管理

1.中标人在接到任务后，应及时与比选人联系，确定具体维修时间，做好维修前的准备工作(如工具、材料、安全防护等)。

2.维修过程中，中标人应严格遵守操作规程，确保施工安全和维修质量。重要或复杂维修项目，比选人应派员现场协助和监督指导。

3.维修时应尽量减少对教学、办公等正常秩序的影响。如需停水、停电等，应提前联系比选人。

4.维修过程中如发现原方案无法实施或存在其他问题，应及时向比选人报告，协商调整方案。

5.维修完成后，维修人员应清理现场，做到工完场清。

（五）维修验收

维修任务完成后，由比选人和维修人员共同验收，验收合格后，在维修任务单或验收单上签字确认。验收不合格的，应要求维修方限期整改，直至合格。

十四、项目造价审核与费用结算

（一）项目造价审核依据

1.根据中选人的报价维修清单，按实际完成的工程量进行结算。学校委托三方审核机构按清单标准执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024），定额标准执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价审定后执行。

2.人工单价：按施工期信息价或者规定的时期执行。

3.材料单价：按重庆市住房和城乡建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》发布的项目所在地的信息价执行。

（二）造价审核

维修项目经验收合格后，比选方将委托具备资质的第三方对项目进行造价审核。造价审核需提供的依据包括（但不限于）：报修单、维修记录、材料清单、人工清单等原始凭证。第三方机构在收到完整结算资料后30天内出具最终工程造价书面报告，双方确认无误后作为结算依据。

（三）费用结算

最终结算费用=第三方审定的造价×中标人的有效结算比例，双方据此计算结果办理结算与支付。

例如：第三方审定造价为100,000元，中标结算比例为92.45%，则最终结算费用为92,450元。

（四）付款方式

1.付款方式：转账支付。

2.付款时间及额度：每6个月作为一个结算周期。每个结算周期结束后，中标人提交经确认的维修工作量清单及结算申请，经比选人初步审核后，委托第三方造价机构审核。审核报告出具后15天内，支付该周期最终结算费用的95%。

3.质量保证金：最终结算总费用的5%作为质量保证金。全部维修服务期满且质量保修责任期（一年）届满后，经比选人确认无遗留质量问题，30天内无息支付。

十五、安全责任与保险

本项目维修维护过程中的人员安全责任由中标人自行承担。因中标人过失造成的比选人财产损失或第三方人身伤亡、财产损失，由中标人承担全部赔偿责任。

中标人必须为其派驻本项目现场的所有工作人员购买足额的工伤保险和人身意外伤害保险（保额不低于国家或地方规定标准），并在合同签订后、人员进场前，将保险凭证复印件提交比选人备案。

十六、联系方式

比选人：重庆市交通职业学校

地址：重庆市交通职业学校（重庆市璧山区璧渝路329号）

联系人：傅老师联系电话：18983156813

十七、廉政约定

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，请向我校校长办公室进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：41639826陈老师

我校承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

第二章 资格审查条件

投标人需具备如下以下资质或条件

1.投标人应具有独立的法人资格，有效的营业执照，须提供复印件并加盖投标人公章。

2.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质，且具有有效安全生产许可证。须提供有效复印件或扫描件，加盖投标人公章。

3.具有良好的商业信誉，在近三年内在经营活动中无重大违法记录。投标人须提供以下网页截图（查询日期须在本公告发布之日后）：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果截图；

2）信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入“严重失信主体名单”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果截图；

3）上述截图须加盖投标人公章，未按要求提供或经核实存在失信记录的，其申请将被拒绝。

4.投标人出具处于正常营业状况并未有被责令停业、取消比选资格、财产被冻结以及投标人未处于破产状态，近三年无重大安全质量事故及违法违规记录的承诺书。

5.投标人经营管理规范，提供2024年的财务审计报告或财务报表、2025年11月单位社保缴纳证明（复印件加盖投标人公章）。

第三章 评标方法（综合评估法）

1.评标方法

本项目将所有资格审查标准、否决投标情形以及评标标准方法等在本章“评标方法表”中说明（见表3-1评标方法表），未集中在此评标方法内的其他内容均不作为重大偏差（或否决投标）的评标依据。

表3-1评标方法表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人：按照本章规定的综合评估法进行评审，任何否决投标条款的依据只能来源于本章节的内容。 排序方法：综合评估法评分标准详见后附的综合评审表。 |
| 2 | 形式评审标准 | 投标人名称：与营业执照上的名称一致。 投标文件签字盖章：法定代表人或其委托代理人签字、盖章处按比选文件格式相应位置要求签字、盖章。 投标文件格式：符合第四章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 报价唯一：只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 投标文件的签署：投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 委托代理人：投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照：符合第二章“资格审查条件”规定。 资质证明：符合第二章“资格审查条件”规定。 经营管理：符合第二章“资格审查条件”规定。 信誉要求：符合第二章“资格审查条件”规定。 |
| 4 | 响应性评审标准 | 权利义务：符合比选文件规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。 投标报价：投标报价在比选文件规定的有效报价区间内。 投标有效期：投标有效期为投标截止时间起90天。 |
| 5 | 评标结果 | 按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价结算比例由低到高顺序排列。得分且投标报价结算比例相同的，按技术部分得分顺序排列。 |

2.综合评审表

本项目综合评审标准全部在“综合评审表”中集中（见表3-2评标方法表）

| 序号 | 项目及权重 | 标准分值 | 评审细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分(50%) | 50分 | 价格分计算公式： 价格得分=(1.3-结算比例)×100 说明：报价结算比例越低，得分越高。最低有效报价(结算比例：80%)得满分50分，最高有效报价(结算比例：100%)得30分。 | 分值保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分(30%) | 30分 | 1.维修服务方案完整性与可行性：6分 方案详实、科学合理、针对性强，完全满足并优于要求，得5-6分； 方案较详实、较合理、有针对性，基本满足要求，得3-4分； 方案简单、可行性一般，得1-2分； 方案缺失或不合理，得0分。 2.应急响应机制与预案：6分 预案详实、流程清晰、责任明确、可操作性强，得5-6分； 预案较完整、流程较清晰，得3-4分； 预案简单，得1-2分； 预案缺失，得0分。 3.质量控制措施：6分 措施全面、标准明确、检验方法具体，得5-6分； 措施较全面、标准较明确，得3-4分； 措施简单，得1-2分； 措施缺失，得0分。 4.安全文明施工措施：6分 措施完善、制度健全、有具体保障方案，得5-6分； 措施较完善、制度较健全，得3-4分； 措施简单，得1-2分； 措施缺失，得0分。 5.主要工序施工方法：6分 方法科学、工艺先进、描述清晰，得5-6分； 方法合理、工艺适用，得3-4分； 方法描述简单，得1-2分； 方法描述缺失，得0分。 | 根据投标人提供的技术方案文件进行评审。 |
| 3 | 商务部分(20%) | 20分 | 1.企业资质与实力：4分 具备建筑工程施工总承包三级资质得1分；二级资质得2分；一级或特级资质得4分。 注：此项不重复计分，按最高等级计。 2.类似项目业绩：6分 2023年1月1日至投标截止日止，每提供1个类似项目（学校、医院、办公楼等公共建筑维修）业绩合同复印件得2分，本项最高得6分。 3.服务团队配置：6分 ①项目负责人：具有建筑工程专业二级注册建造师执业资格得1分；一级注册建造师执业资格得2分。 ②技术负责人：具有相关专业中级职称得1分；高级职称得2分。 ③常驻维修人员：承诺常驻人员不少于1人，且持有相关职业技能证书，得2分。 （需提供人员证书、2025年5月至11月连续社保证明及身份证复印件） 4.企业获奖情况：4分 2023年1月1日以来，获得省级（直辖市）建设行政主管部门或行业协会颁发的荣誉奖项，每个得1分，最高得2分；获得国家级相关荣誉奖项，每个得2分，最高得4分。本项累计不超过4分。 | 所有证明材料复印件需加盖公章，否则不计分。 |

第四章 投标文件格式要求

（封面格式）

（正本或副本）

重庆市交通职业学校日常维修外包项目

投标文件

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月      日

目录

一、投标函

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）投标人营业执照复印件

（三）资质证明

（四）经营管理

（五）信誉查询结果证明材料和信誉承诺书

三、其他文件（按照评审标准要求提供相关资料）

一、投标函

致：重庆市交通职业学校

我方已仔细研究了重庆市交通职业学校日常维修外包项目比选文件的全部内容，愿意以结算比例：       %进行报价，按合同约定实施和完成项目的维修工作，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如我方中标，我方承诺并再次申明：

1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

2.随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

3.在合同约定的期限内按合同完成规定的全部义务，并提供优质的服务。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年      月      日

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：      性别：      年龄：    职务     系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证双面复印件

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

2.授权委托书

本人（姓名）          系（投标人名称）                     的法定代表人，现委托（姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市交通职业学校日常维修外包项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       年      月      日。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                    （签字/盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件背面 |

年      月      日

（二）投标人营业执照复印件

（粘贴处，须加盖单位公章）

- 资质证明

投标人建筑工程施工总承包三级或以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质，且具有有效安全生产许可证（提供复印件并加盖单位公章）

- 经营管理

2024年的财务审计报告或财务报表、2025年11月单位社保缴纳证明（提供复印件并加盖单位公章）

- 信誉查询结果证明材料和信誉承诺书

1.信誉查询结果证明材料复印件

（须提供公告发布后查询的国家企业信用信息公示系统、信用中国网站截图，并加盖公章）

2.信誉承诺书

致：重庆市交通职业学校

我单位参加重庆市交通职业学校日常维修外包项目的投标，对以下内容作出真实性承诺：

1.在最近三年内未有骗取中标或严重违约或重大经营安全质量问题的。

2.具有良好的商业信誉，近三年在经营活动中没有重大违法记录，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中未被列为失信被执行人。

3.处于正常营业状况并未有被责令停业、取消投标资格、财产被冻结以及未处于破产状态，近三年无重大安全质量事故及违法违规记录。

4.我公司在投标文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5.我公司的投标文件符合比选文件条款及格式规定，投标文件中没有比选人不能接受的条件。

投标人：（盖章）

年      月      日

- 其他文件（按照评审标准要求提供相关资料）

（投标人须根据第一章“比选公告”中服务要求与标准、第三章“综合评审表”中技术部分和商务部分的评审细则，在此处提供相应的证明文件、方案、承诺等材料。例如：技术方案、应急预案、项目业绩合同、人员证书及社保证明、企业获奖证书等。）